# ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

## 1. Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | X | Khi đến giờ livestream, hệ thống có cần tự đổi trạng thái từ ‘Sắp diễn ra’ sang ‘Đang diễn ra’ không |
| LS03 |  | X | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý đơn nào thành công và thông báo cho đơn còn lại như thế nào? |

2. Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP có thể do thành viên nghĩ hệ thống phải tự đổi trạng thái khi đến giờ livestream. Sau khi làm rõ, hệ thống chỉ cần hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra”, nên LS01 có độ khó tương đương LS02 và chốt 3 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP cho rằng việc tạo đơn và kiểm tra tồn kho không quá phức tạp, còn phiếu 8 SP lo ngại hai khách có thể đặt cùng lúc sản phẩm cuối cùng, đồng thời hệ thống phải xử lý giảm tồn khi xác nhận đơn và hoàn tồn khi hủy đơn. Vì có nhiều quy tắc xử lý đơn hàng và rủi ro tồn kho hơn LS02 (3 SP), nhóm chốt 8 SP. |

## 3. Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point dùng để ước lượng tương đối về khối lượng công việc, độ phức tạp và mức độ rủi ro, không phải đơn vị đo thời gian cố định. Nhóm sử dụng Velocity để dự báo khối lượng công việc phù hợp cho Sprint tiếp theo mà không cần quy đổi SP sang giờ.